公开招标文件

项目名称：广州市番安商务服务有限公司摩托车考场场地升级改造工程

广州市番安商务服务有限公司

2025年

目    录

第一章 公 开 招 标 邀 请 函	3

第二章 用户需求书	6

第三章 初步评审表	8

第四章 详细评审	10

第五章 合同模板	11

第六章 投标文件模板	42

- 第一章 公 开 招 标 邀 请 函

各潜在投标人：

广州市番安商务服务有限公司对广州市番安商务服务有限公司摩托车考场场地升级改造工程进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人参加投标。

- 一、项目名称：广州市番安商务服务有限公司摩托车考场场地升级改造工程

- 二、招标内容及需求

| 招标内容 | 供货期限 | 招标预算（最高限价） |
| --- | --- | --- |
| 广州市番安商务服务有限公司摩托车考场场地升级改造工程 | 自合同签订之日起30个日历天内完成施工及验收全部工作 | 人民币714195.45元 |

- （一）详细技术要求详见“第二章 用户需求书”；

- 三、投标人资格要求：

- （一）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织（提供有效的营业执照或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证复印件；分支机构投标的，须提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章）；

- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年财务状况报告或基本开户行出具的资信证明或提供书面声明函，格式自拟）；

- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料或提供书面声明函，格式自拟）；

- （四）具有履行合同所必需的技术和专业技术能力（提供书面声明函，格式自拟）；

- （五）投标人承诺在过往三年内没有违法违规行为或违反合同约定行为（提供书面声明函，格式自拟）；

- （六）投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”的记录名单（以招标人于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）；

- （七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，仅能由一家企业参与投标；

- （八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目投标；

- （九）投标人须具备有效期内由建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

- （十）投标人具有承接本工程所需的市政公用工程施工总承包资质三级或以上资质；

- （十一）投标人拟担任本工程项目负责人的人员为：项目负责人为：市政公用工程专业二级或以上注册建造师，且在投标人单位注册（注：投标人的资质不在有效期内，资质延续手续已通过政府有关部门核准的，投标人需提供经核准延续的相关证明材料；资质延续手续未通过政府有关部门核准的，投标人需提供延续申请的相关证明材料（如“三库一平台”提交申请截图、申请回执等可以证明已经办理核准延续手续的相关证明文件），未能按要求提供相关资料的，视为资质已失效。）；

注：

①根据《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证书的通知》（建办市〔2019〕50号）规定取消一级建造师临时执业证书，注册建造师不含注册临时建造师。注册建造师的专业及等级标准按照《注册建造师执业管理办法（试行）》执行、《注册建造师执业工程规模标准（试行）》执行。

②根据广东省住建厅《关于明确二级建造师注册执业有关问题的通知》（粤建市函〔2023〕469号），二级建造师应在考试取得执业资格的省、自治区、直辖市申请注册，二级注册建造师可随注册企业在全国范围内执业。

③根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号），自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质证书作废。广东、北京、福建、四川等地二级建造师已实行电子证书，电子证书下载、签字等具体操作流程可查阅相关文件。根据规定二级建造师纸质证书未作废的，资格审查时不得以投标人未提供电子证书为由，认定投标人资格审查不通过。

若投标人提供的注册建造师电子证书超过使用有效期、未在个人签名处手写签名或手写签名与签名图像笔迹存在差异的，资格审查时应通过“全国建筑市场监管公共服务平台”或各省规定的查询渠道查询持证人注册建造师注册信息，注册信息与投标文件所附电子证书一致的，上述情形不影响投标人通过资格审查。评标结束后，若该投标人为中标候选人的，投标人应在招标人规定的时限内提交符合要求的电子证书复印件和持证人出具的知情承诺。投标人未按时提交或提交资料不符合上述要求的，视为放弃中标资格。

④项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和专职安全员不为同一人。

- （十二）投标人拟委派的专职安全员：须持有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类），或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（C3类）；

- （十三）本项目不接受联合体投标。

- 四、递交标书要求：

- （一）投标人法定代表人或授权人须携带身份证原件、授权书原件及密封完好的投标文件在投标截止前递交到开标地点(详看第十四点)。

- （二）潜在投标人须保证所提交资料真实、完整、有效、一致，否则自行承担由此导致的与本项目有关的任何损失。

- 五、提交投标保证金：不设保证金。

- 六、投标文件数量

- （一）投标文件正本1份、副本1份。

- 七、本项目共一个采购包。

- 八、本项目采购需求书（详见：第二章 用户需求书）。

- 九、本项目初步审查内容（详见：第三章 初步审查表）。

- 十、本项目评分要求，本项目比照最低评标价法确定中标人（详见：第四章 详细评审）。

- 十一、本项目合同模板（详见：第五章 合同模板）。

- 十二、本项目投标文件模板（详见：第六章 投标文件模板）。

- 十三、中标候选人推荐和发放中标通知书:

- （一）本项目推荐三名中标候选人。评审结果按照最后报价由低到高的顺序排名第一投标人推选为第一中标候选人，排名第二投标人推选为第二中标候选人,排名第三投标人推选为第三中标候选人。第一中标候选人无正当理由不得随意放弃中标资格。中标候选人放弃中标资格的，招标人按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展招标活动。

- （二）中标结果将在广州市番安企业管理有限公司官方网站公示3个日历天，投标人对投标过程或评标结果有投诉或发现违法违纪活动，可向广州市番安企业管理有限公司监察审计部(020-84890262)或采购方(020-84742808)联系，但需对投诉或举报内容的真实性承担责任。中标结果公告期间无异议的，招标人将在公示期结束后向中标人发放中标通知书。

- 十四、递交投标文件时间：2025年8月4日14:00～14:30（北京时间）。

- 递交投标文件地址：广州市番禺区市桥街东环路158号广州市番安企业管理有限公司。

- 十五、投标截止时间及开标时间：2025年8月4日14:30（北京时间）。

- 开标地点：广州市番禺区市桥街东环路158号广州市番安企业管理有限公司。

- 十六、招标人联系方式：

- 招标人：广州市番安商务服务有限公司

- 联系人：吴先生

- 联系电话：020-84742808

- 联系地址：广州市番禺区沙湾镇福涌村福北路359号番安商务办公室。

- 公告官网：http://www.pypanan.com/

广州市番安商务服务有限公司

2025年7月29日

- 第二章 用户需求书

- （标有“★”的条款为必须完全满足的实质性要求，投标人如有一项带“★”的条款未响应或负偏离，将按无效投标处理）

- 项目概况与招标范围

- 项目名称：广州市番安商务服务有限公司摩托车考场场地升级改造工程

- 建设地点：广州市番禺区沙湾

- 项目概况：包含占地面积约3000平方米的室外场地改造工程，以及监控室、候考室等9个大波纹箱，拆除星铁棚约1298.58米、沥青混凝土约1112.41米、植筋约300根、钢板墙板约166平方米等。（具体详见附件：工程量清单）

- 资金来源：企业自筹资金；

- 招标预算（最高限价）：本项目招标预算（最高限价）714,195.45元（大写人民币柒拾壹万肆仟壹佰玖拾伍元肆角伍分），其中绿色施工安全防护措施费19784.16元。

- 工期要求：自合同签订之日起30个日历天内完成施工及验收全部工作。

- 招标范围：按照招标文件及合同约定的范围和招标人批复的施工图进行施工，包工、包材料、包设备、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包招标范围内工程竣工验收通过、包结算，包缺陷责任期内的保修等。完成并配合招标人办理相关部门结（决）算、审计等工作。

- 其他内容

- 1.质量标准：符合国家、行业颁布的建设工程施工质量验收合格标准。

- 2.招标控制价：投标总价超过最高投标限价的投标文件将被拒绝。

- 3.建设工程质量检测管理办法：根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次招标范围。招标文件中与此条不一致的，以此条为准。

- 4.知识产权：

- 投标人必须保证，招标人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向招标人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

- 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

- 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等由投标人承担所有责任及费用。

- 中标人需对所有成果、产品的知识产权负有瑕疵担保责任，因使用未被授权使用的技术、组件、系统软件、通用软件等知识产权问题引起的纠纷所产生的所有责任及费用由中标人自行承担。

- 本项目研究成果及其技术文档等所有权由招标人享有，技术文档资料包括完备的系统设计文档、功能模块说明、程序源代码、执行代码、使用手册等，招标人对本项目的所有成果具有所有权。项目所交付的应用系统软件环境包括生产环境（正式环境）、测试环境、开发环境，所有环境均要求能正常使用，未经招标人许可，中标人不得将相关招标人资料提供给第三方。

- 5.同义词语：构成招标文件组成部分的“通用条款”、“专用条款”、“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“建设单位、委托管理方”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

- 6.解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

- 7.施工项目负责人和安全员注意事项：中标人拟任本工程施工项目负责人与安全员不得为同一人。

- 第三章 初步评审表

- （提供证明文件或声明函，格式自拟）

| 序号 | 初审内容 |
| --- | --- |
|  | 法定代表人（负责人）证明书、法定代表人授权委托书 |
|  | - 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织（提供有效的营业执照或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证复印件；分支机构投标的，须提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章）。 - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年财务状况报告或基本开户行出具的资信证明或提供书面声明函，格式自拟）。 - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料或提供书面声明函，格式自拟）。 - 具有履行合同所必需的技术和专业技术能力（提供书面声明函，格式自拟）。 - 投标人承诺在过往三年内没有违法违规行为或违反合同约定行为（提供书面声明函，格式自拟）。 - 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”的记录名单（以招标人于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录；同时对信用信息查询记录和证据截图存档；如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）。 - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，仅能由一家企业参与投标。 - 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目投标。 - 投标人须具备有效期内由建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。 - 投标人具有承接本工程所需的市政公用工程施工总承包资质三级或以上资质。 - 投标人拟担任本工程项目负责人的人员为：项目负责人为：市政公用工程专业二级或以上注册建造师，且在投标人单位注册（注：投标人的资质不在有效期内，资质延续手续已通过政府有关部门核准的，投标人需提供经核准延续的相关证明材料；资质延续手续未通过政府有关部门核准的，投标人需提供延续申请的相关证明材料（如“三库一平台”提交申请截图、申请回执等可以证明已经办理核准延续手续的相关证明文件），未能按要求提供相关资料的，视为资质已失效。）。 注： ①根据《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证书的通知》（建办市〔2019〕50号）规定取消一级建造师临时执业证书，注册建造师不含注册临时建造师。注册建造师的专业及等级标准按照《注册建造师执业管理办法（试行）》执行、《注册建造师执业工程规模标准（试行）》执行。 ②根据广东省住建厅《关于明确二级建造师注册执业有关问题的通知》（粤建市函〔2023〕469号），二级建造师应在考试取得执业资格的省、自治区、直辖市申请注册，二级注册建造师可随注册企业在全国范围内执业。 ③根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号），自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质证书作废。广东、北京、福建、四川等地二级建造师已实行电子证书，电子证书下载、签字等具体操作流程可查阅相关文件。根据规定二级建造师纸质证书未作废的，资格审查时不得以投标人未提供电子证书为由，认定投标人资格审查不通过。 若投标人提供的注册建造师电子证书超过使用有效期、未在个人签名处手写签名或手写签名与签名图像笔迹存在差异的，资格审查时应通过“全国建筑市场监管公共服务平台”或各省规定的查询渠道查询持证人注册建造师注册信息，注册信息与投标文件所附电子证书一致的，上述情形不影响投标人通过资格审查。评标结束后，若该投标人为中标候选人的，投标人应在招标人规定的时限内提交符合要求的电子证书复印件和持证人出具的知情承诺。投标人未按时提交或提交资料不符合上述要求的，视为放弃中标资格。 ④项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和专职安全员不为同一人。 - 投标人拟委派的专职安全员：须持有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类），或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（C3类）。 - 本项目不接受联合体投标。 |
|  | 投标有效期：90日 |
|  | 投标文件按照规定要求签署、盖章 |
|  | 能满足用户需求的主要参数（带“★”号条款） |
|  | 无文件中规定的被视为无效投标的其他条款的 |
|  | 未出现法律法规、规章规定属于投标无效的其他情形 |

- 第四章 详细评审

- 一、评定中标的评审方法和标准：

- （一）本项目比照最低评标价法确定中标人，即在质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求的前提下，以提出最低报价（指修正及价格扣除后的价格，即评标价）的投标人作为中标人。按照最后报价由低到高的顺序排名第一的投标人推选为第一中标候选人，排名第二的投标人推选为第二中标候选人，排名第三的投标人推选为第三中标候选人。

- （二）评标小组认为投标人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，投标人应当在评标小组发出投标报价澄清要求的时间内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明文件，并由其投标人授权代表签字，否则，评标小组可以评定该投标人为无效报价处理，并取消该投标人的中标候选资格。

- （三）评审价相同的，排名由评标小组抽签确定。

- 第五章 合同模板

- （合同格式为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订）

合同编号：

建  设  工  程  施  工  合  同

工程名称：

工程地点：

发 包 人：

承 包 人：

- 第一部分  协  议  书

发包人:（全称） 广州市番安商务服务有限公司

法定代表人：

经营地址：

承包人:（全称）

法定代表人：

经营地址：

- 一、工程概况

工程名称： 广州市番安商务服务有限公司摩托车考场场地升级改造工程

工程地点： 广州市番禺区沙湾镇

工程内容：      （具体以施工图纸为准）。

承包人项目经理姓名：        ；

身份证号：           ；

建造师执业资格证书号：          ；

建造师注册证书号：      ；

建造师执业印章号：      ；

安全生产考核合格证书号：         。

二、工程承包范围及承包方式

承包范围: 按建设单位提供的交易文件、交易答疑文件、工程量清单、施工图纸、设计说明及补充说明等，承包本项目的全部施工内容（工程量清单上的项目仅供参考，具体以施工图纸及不可预见的相关工作量的全部内容及交易过程相关资料所含全部内容为准，在工程量清单范围内（包括发包人在清单中少计漏计工程量）的价款固定不变，实际工程量少于报价清单的，按实际工程量相应核减价款）。

承包方式：含税总价大包干，包工、包料(除发包人主动提供的材料外，其余材料均由承包人负责提供）、包工期、包质量、包安全、包措施费、包移交结算、包文明施工。承包人在工程施工过程中，应杜绝一般等级以上的伤亡事故及工伤责任事故，并遵守市区政府部门的文明施工管理办法。

- 三、合同工期

工程合同工期： 30  日历天。自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。发包人根据工程实施情况，有权对本工程中的关键节点工期进行适当调整，承包人必须采取一切有效措施保证关键节点工期的调整，不得延误，并不得要求另行增加费用。

四、质量标准

工程质量标准：本工程所有项目均应按国家有关现行工程质量验收标准执行，且验收达到合格等级。

- 五、合同价款（人民币）

含税合同总价暂定为：¥  元，人民币（大写）   ，其中：不含税价款为：¥   元，增值税税率为   %，增值税税款为：¥    元。如施工期间国家税务政策发生变化，需调整税率，则不含税价款不变，税款根据税务政策调整。

合同总价最终按甲方委托有资质的第三方出具的结算评审价为准。

- 六、组成合同的文件

组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：①协议书及附件；②中标通知书；③交易文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要及总说明等）；④承诺声明函其附件；⑤本合同专用条款；⑥本合同通用条款；⑦标准、规范及有关技术文件；⑧施工设计图纸；⑨工程量清单；⑩投标文件（含投标函、投标函附录）。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

- 九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

- 十、合同生效

本合同订立时间：      年    月    日

本合同订立地点：

十一、合同份数

本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，其中发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

| 发 包 人： （盖章） |  | 承 包 人： （盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址： |  | 地 址： |  |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |  |

- 第二部分  通用条款

详见《广州市建设工程施工合同》示范文本（SF-2019-0204）中通用条款部分。

- 第三部分  专用条款

一．定义

1.单位工程

■  名称： 广州市番安商务服务有限公司摩托车考场场地升级改造工程

■  内容：    具体工程量、质量见报价清单   。

■  承包范围：按建设单位提供的交易文件、交易答疑文件、工程量清单、施工图纸、设计说明及补充说明等，承包本项目的全部施工内容（工程量清单上的项目仅供参考，具体以施工图纸及不可预见的相关工作量的全部内容及交易过程相关资料所含全部内容为准）。

2.所采用的书面形式包括：

■  文书；

■  电子邮件；

二．合同文件及解释

下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：①协议书及附件；②中标通知书；③交易文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要及总说明等）；④承诺声明函其附件；⑤本合同专用条款；⑥本合同通用条款；⑦标准、规范及有关技术文件；⑧施工设计图纸；⑨工程量清单；⑩投标文件（含投标函、投标函附录）。

三．语言及适用的法律、标准与规范

约定适用的标准、规范的名称：国家现行建设工程标准、规范。

四. 施工设计图纸

1.发包人提供施工设计图纸

（1）提供的时间：签订合同后提供施工图。

（2）提供的数量：提供图纸 1 套。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。

（3）修改：在监理人批准合同进度计划修改后7日历天内，承包人应当根据合同进度计划和本项约定的图纸提供期限和数量，编制或者修改图纸供应计划并报送监理人，其中应当载明承包人对各区段最新版本图纸的最迟需求时间。承包人未按照本项目约定的时间向监理人提交图纸供应计划，致使发包人或者监理人未能在合理的时间内提供相应图纸或者承包人未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。监理人应当按照合同条款约定的图纸供应计划，签发图纸修改图给承包人。

2. 承包人提供施工设计图纸

（1）提供的时间：            /

（2）提供的数量：             /

（3）监理工程师答复的时间：       /

五. 通信联络

各方通讯地址、收件人及其他送达方式

1.各方通讯地址和收件人：

发包人：

通讯地址：

收件人：       邮政编码：

承包人：

通讯地址：

收件人：    邮政编码：

监理人：

通讯地址：

收件人：    邮政编码：

2.联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的24小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。视为送达的其他方式：电子邮件、传真、直接送达受送达人签收（含各方现场代表）。

3.承包人指定的收件人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。承包人应在收到开工通知后7日历天内，按照合同的约定，将授权代表其接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的收件地点。

4.发包人（包括监理人）和承包人中任何一方指定的收件人或者收件地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面方式通知另一方。发包人（包括监理人）和承包人应当确保其各自指定的收件人在法定的和（或）符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的收件地点，指定收件人离开工作岗位而无法及时签收来往信函构成拒不签收。

5.发包人（包括监理人）和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定收件地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加（包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用）和（或）延误的工期由拒绝签收一方承担。

六. 工程分包

■ 另作约定：按通用条款执行

七. 文物和地下障碍物

对影响施工的地下障碍物(无论合同中是否明确指出)的拆除工作，由承包人负责，有关费用已包含在本合同总价款内，发包人不再承担任何费用。

八．事故处理

承包人在本工程施工中发生质量或安全事故的，由承包人承担相应的经济和法律责任。并自事故发生之日起两年内不再接受其参与发包人其它工程项目的投标，同时发包人有权扣罚承包人合同总价30%作为违约金并要求承包人承担发包人因此产生的全部损失。

九. 交通运输

1.办理道路通行权和修建场外设施的费用：由承包人负责，已包含在合同总价中，发包人不另外支付。

2.修建场内临时道路和交通设施的费用：由承包人负责，已包含在合同总价中，发包人不另外支付。

3.运输超大件和超重件的费用：由承包人负责，已包含在合同总价中，发包人不另外支付。

十. 专项批准事件的签认

1. 专项批准事件的签认人选

- 监理工程师：

姓名：       /          印章样式：      /          签字样式：  /

- 造价工程师：

姓名：        /         印章样式：       /         签字样式：   /

- 建造师：

姓名：       /         印章样式：        /        签字样式：    /

十一. 发包人

1.发包人完成下列工作的约定

（1）发包人根据工程的进展情况，视情况分期移交剩余施工场地给承包人，以便承包人能按进度计划进行施工，承包人应据此调整施工进度计划,因推迟移交场地并经双方共同认定耽误施工时间的，应根据实际情况相应推迟竣工日期；双方无法达成一致意见的，由发包人上级主管部门裁定。场地清理、平整等工作由承包人负责，费用已包含在合同价款中，发包人不另行计量支付。

（2）施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：施工场地内接驳水、电管线和用电、用水、通讯等由承包人自行负责，相关费用已包含在本合同价款内，发包人安装独立的施工用水、用电计量表,承包人按水表、电表实际用量缴回水电费给供给单位。承包人为保证工期和质量而采取的其他措施（包括自行发电、自行供水等）所发生的相关费用发包人不再补偿。

（3）开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：    /

（4）提供施工所需的有关资料的时间：开工前三天。

（5）办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：开工前三天发包人只提供立项批文、规划等施工报建所需相关证明文件，其中施工临时用地、停水、停电、中断道路交通、破路开挖、市政、公路、水利、海事、航道等职能部门的申请批准手续、施工协调由承包人自行办理及承担相关费用。

（6）现场交验的时间： 开工前三天以书面形式交验。

（7）提供标准与规范的时间：不提供。

（8）组织图纸会审和设计交底的时间：开工前三天。

（9）协调处理施工场地周围地形关系问题和邻近建筑物、地质和地下管线等保护工作的约定：由承包人自行勘查和负责保护，有关费用已包含在本合同总价款内，发包人不再承担任何费用。

委托承包人办理的工作有：对通用条款中应由发包人承担的工作而发包人委托承包人承担的，有关费用由承包人综合考虑在合同价内，发包人不再作补偿。

2.提供施工场地的时间：开工前三天。

3.支付款项

（1） 工程款支付期限

■ 另作约定：按专用条款第五十四款规定期限支付。

（2） 工程款支付方式

■ 按协议书所注明的银行账户转账。

十二. 承包人

1. 承包人完成下列工作的约定

（1）提交支付申请和工程款报告期限：完成专用条款第五十四款规定的工程进度之日起3个工作日内。

（2）向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求： /

（3）办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续的时间：开工前完成。

（4） 做好施工场地地下管线（包括表后入户管）和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：开工前，由承包人自行勘查和负责保护并与管线单位交底，有关费用已包含在本合同价款内，发包人不再承担任何费用。因施工过程造成的破坏，由承包人负责其翻修费用及赔偿责任。

（5）保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：承包人必须按广州市和番禺区文明施工管理有关规定执行，做好施工场地的文明施工措施，符合有关部门的文明施工要求；在竣工后搬走所有施工机械、垃圾及剩余材料，并使竣工现场干净、整齐。有关费用已包含在合同价款内。

承包人文明施工措施不能满足施工合同约定，发包人不予支付文明施工措施费用。

承包人应配合发包人或上级部门安全检查，并及时完成上述单位提出的整改要求。

（6）提交竣工验收申请报告和竣工结算文件

■ 按照通用条款约定提交。

■ 承包人提供施工所需劳务、材料、国产设备、施工设备和其他物品的约定：          /

十三. 现场管理人员任命和更换

1. 发包人现场管理人员任命和更换：   按通用条款执行

2. 承包人代表任命和更换：   按通用条款执行

3. 监理工程师代表任命和撤回：   按通用条款执行

造价工程师代表任命和撤回：   按通用条款执行

4. 承包人代表授权人选任命和撤回：   按通用条款执行

十四. 发包人代表

1. 发包人代表及其权力的限制

（1） 发包人任命（        ）为发包人代表，其通讯方式为

通讯地址：                  邮政编码：

联系电话：              传真号码：

（2） 发包人对发包人代表权力做如下限制：             /

十五. 监理工程师

- 1.负责合同工程的监理人及任命的监理工程师

- （1） 监理人：       法定代表人：

- （2） 任命（    ）为监理工程师，其通讯方式为

- 2.通讯地址：    邮政编码：

- 3.需要发包人批准的其他事项：       /

- 4.监理工程师不应将约定应由监理工程师作出确定的权力授权或者委托给其他监理人员。

- 5.监理人或者发包人就承包人对合同约定的任何责任和义务的某种违约行为的宽恕，不影响监理人和发包人在此后的任何时间严格按合同约定处理承包人的其它违约行为，也不意味发包人放弃合同约定的发包人与上述违约有关的任何权利和赔偿要求。

十六. 造价工程师

1. 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

（1） 工程造价咨询人：      /            法定代表人：          /

（2） 任命（          /    ）为造价工程师，其通讯方式为

通讯地址：           /              邮政编码：       /

联系电话：           /              传真号码：      /

- 需要发包人批准的其他事项：                        /

十七. 承包人代表

1. 承办人任命（     ）为承办人代表，其通讯方式为

通讯地址：    邮政编码：

联系电话：             /            传真号码：      /

十八. 指定分包人

1. 依法指定的分包人

（1） 实施、完成部分永久工程的分包人：     /

（2） 提供材料和工程设备、服务的分包人：     /

十九. 工程担保

1. 承包人提供履约担保的约定:        /

二十. 不可抗力

1. 不可抗力的其他情形：            /

二十一. 保险

- 委托承包人办理保险的事项有：

■通用条款第32.1款的第（1）项；

■通用条款第32.1款的第（2）项；

■通用条款第32.1款的第（3）项；

■通用条款第32.1款的第（4）项。

- 投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定：      /

二十二. 进度计划和报告

- 1.承包人编制月施工进度报告和修订进度计划的约定：计划：定标后三个工作天内；进度报告：次月15日之前。

工程师确认的时间：发包人收到承包人提供的施工方案后7个工作天内。

群体工程中有关进度计划的要求：按双方确认的施工组织设计（施工方案）执行。

因非发包人原因解除合同的，承包人应在接到解除合同书面通知之日起（5）个日历天内确保施工人员无条件全部离场，且应与发包人做好离场交接手续。承包人逾期不离场的，发包人有权强制清场，所发生的一切清场费用由承包人自行承担。

二十三. 开工

1. 监理工程师在本合同签订后的（ 5 ）日历天内签发开工令。

承包人应在签订本合同后的3个日历天内，向监理工程师提交开工申请书，并附上已做好开工准备的有关资料。除专用条款另有约定外，监理工程师接收到开工申请书报发包人批准确认已具备开工条件后向承包人发出开工令；若未取得开工令，承包人擅自开工，引起相关一切责任由承包人承担，并且承包人需向发包人赔偿因此而造成的一切损失；承包人应在接到开工令后的3个日历天内开工，并一直保持合同工程连续均衡施工，直至其被改变为止。若在签订本合同后第7个日历天承包人不具备开工条件的，发包人有权要求承包人按合同价的百分之五向发包人支付违约金；若在签订本合同后第24个日历天承包人仍不具备开工条件的，发包人有权立即解除合同，并且承包人需向发包人赔偿因此而造成的一切损失及合同总金额30%的违约金。

二十四.暂停施工和复工

1. 承包人原因造成暂停施工的其他原因：承包人因材料供应、施工劳力和机具设备不足、管理不善、劳资纠纷或发生安全质量事故。

2. 发生上述原因而暂停施工的，工期不予顺延，承包人必须承担由此发生的费用，并向发包人承担相应违约责任。

3、承包人不得以与发包人有争议或争议未解决为由而单方面停工，否则，应按本合同约定向发包人承担违约责任。

4、为了保证工程质量安全，凡出现下列情况之一（不限于此）的，总监理工程师有权下达停工令，责令承包人停工整改，由此造成的损失由承包人自行负责，造成工期延误的由承包人按有关约定承担违约责任：

①拒绝监理等单位管理；

②施工组织设计（方案）未获总监理工程师批准而进行施工；

③未经监理单位检验而进行下一道工序作业；

④擅自采用未经监理单位及发包人认可或批准的材料，或者使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认，或者擅自采用未经认可的代用材料；

⑤擅自变更设计图纸的要求；

⑥转包工程；

⑦擅自让未经发包人批准的分包单位进场作业；

⑧存在安全隐患，未按监理单位要求及时进行整改；

⑨未按双方约定的要求上报所需的资料。

5、因下列原因，总监理工程师报经发包人同意，可通知承包人暂停施工：①工程设计发生重大变更；②不可抗力；

因发生上述①、②项原因而暂停施工的，工期调整按相关约定予以顺延。

6、监理人发出复工通知后，监理人应和承包人一起对受到暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停施工期间发生在工程、材料和工程设备上的任何损蚀、缺陷或损失，修复费用由承担暂停施工责任的责任人承担。

二十五. 工期

合同工程的工期:  30 日历天

二十六. 竣工日期

1. 计划竣工日期：     年   月   日

二十七. 质量标准

1. 约定的工程质量标准

（1）合同工程质量标准：按国家有关现行合同工程质量验收标准执行，且验收达到合格等级。

（2）工程质量验收标准：按国家有关现行工程质量验收标准执行，且验收达到合格等级。

二十八. 安全文明施工

1、承包人必须严格执行穗建筑[2003]106号文所规定的建筑工程安全生产措施。文明施工要求：按穗建筑（2006）411号文、番建发（2006）41号文、穗建质[2008]937号文、穗建质[2008]1008号文、广州市人民政府令第62号(2012年)执行，各文件内容之间如有矛盾，以最新文件内容执行。

2、施工期间垃圾余泥应运送至合法堆放点，发生费用由承包人负责，若遇投诉的，每投诉一次扣款5000元。施工期间建筑施工噪音污染、交通运输污染、环境扬尘等，若遇投诉的，每投诉一次扣款5000元。

3、治安管理：

承包人应在工程开工后，编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，应立即向当地政府有关部门报告，积极协助当地政府有关部门采取措施平息事件，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

二十九. 测量放线

1、 承包人提交施工控制网资料的时间：在收到监理工程师提供的原始基准点、基准线、基准高程等书面资料后3个日历天内，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按照上述资料以及合同工程精度要求，测绘施工控制网，并将施工控制网资料提交监理工程师确认。

2、 测量放线误差的约定：按现行国家、行业和广东省的标准与规范或规程要求执行。

三十.发包人供应材料和工程设备

1. 约定供应的材料和工程设备

■ 发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。

- 2.发包人供应材料和工程设备的结算方式：                /

三十一. 承包人采购材料和工程设备

1. 承包人采购材料和工程设备

（1）工程的材料由承包人严格按设计要求的规格、型号及国家相关标准进行采购，承包人所采购材料的产品质量档次必须高于或相当于发包人在交易时所列明之生产厂家生产的材料，并应征得发包人同意。承包人采购之材料所需费用均已包含在本合同约定的工程造价之中，该工程造价将不因材料、人工价格的变动而作任何调整。

（2）承包人应按照施工组织计划在材料使用前30天前提出材料采购计划，确保工期按时进行。如需发包人提供的材料及成品，同样需在30天前提出计划，如承包人未履行此提前告知的义务，相关损失均由承包人负责赔偿。

（3）本工程给水管主材及管件由承包人提供。

2. 承包人供货要求：工程所需材料、设备，如规格、品种或材质不能满足本合同工程的要求，必须以其它规格、品种代替或加工处理，要求代替品不低于原设计技术、规格及质量标准，并应征得发包人同意，在办理有关变更手续后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费用，由承包人负责。

3. 发包人依法指定的生产厂家和供应商：     /

三十二. 材料和工程设备的检验试验

1. 见证取样检验试验的材料和工程设备

三十三. 施工设备和临时设施

1.承包人配置施工设备和临时设施

■按通用条款规定，承包人承担修建临时设施的费用。

2.发包人提供的施工设备和临时设施：          /

三十四. 隐蔽工程和中间验收

1.中间验收的部位有： 按工程验收规定，属于隐蔽工程的由双方验收签证。

三十五. 工程试车

1.试车内容

■ 不需要试车的，本条不适用。

三十六．工程变更

1.承包人提出工程变更建议

发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法：       /

三十七.竣工验收

竣工验收标准

合同工程竣工验收标准：按照国家或行业的质量验收标准执行。

1.工程竣工前3天，由承包人通知发包人验收，并在竣工后3天内验收完毕。工程内容及质量符合要求的，双方签名盖章确认。如工程内容尚未完成或质量不合格的，由承包人在商定的期限内补建或返修后再进行验收，直至符合要求为止。并按最后验收合格的日期为竣工日期。工程未经验收，发包人提前使用或擅自动用，视为合格，由此而发生的质量或其他问题，由发包人负责。

2.承包人在竣工验收后30个工作天内向发包人提供完整竣工验收资料4套、安全文明施工管理竣工资料4套，竣工验收报告4份、竣工图纸4套、竣工图电子文件光盘2套。竣工验收资料须按发包人有关要求编制成册，竣工图纸可委托设计单位绘制，制作费用已包含在合同总价款内。

三十八. 缺陷责任与质量保修

- 缺陷责任期计算

缺陷责任期：2年。

- 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，应及时通知承包人修复，承包人应在收到通知后的2个日历天内派人修复，直至检验合格为止。承包人未能在规定时间内修复的，发包人可自行或委托第三方修复，所需费用和利润按照本款通用条款第59.3（3）点规定办理。

- 质量保修期计算

质量保修期：按质量保修书规定执行。

三十九. 工程量

- 清单工程量包括的工作内容

■按通用条款规定。

- 发包人不提供取、弃土点，土方的运距由承包人自行考虑进行计价，因运距而引起造价变化属投标风险，发包人在项目实施时对相关影响不作增减。发包人对本工程范围内多余土方拥有优先处置权，本标段与其它标段间土方的调配要服从发包人安排。

四十. 暂列金额

- 合同工程的暂列金额为          /         元。

四十一.  暂估价

1. 招标暂估价项目

必须交易暂估价项目合同双方当事人的权利、义务

□ 材料、工程设备：   /

□ 专业工程：    /

四十二. 提前竣工奖与误期赔偿费

- 提前竣工奖

（1） 提起竣工奖额度

■ 没有约定提前竣工奖的，本款不适用。

- 误期赔偿费

（1） 每日历天应赔偿额度为：若延误工期在15天内（含15天），每天按工程总造价的2‰向发包人支付违约金，超过15天，每天按工程总造价的3‰向发包人支付违约金，若工期延误超过30天（含30天），则发包人有权单方解除本合同，承包人另须按工程总造价的10%向发包人支付违约金，若导致发包人遭受损失的，承包人须承担赔偿责任。前述所需支付的违约金在工程结算款中扣除。

四十三. 工程优质费

- 工程优质费的计算方法

■ 没有约定工程优质费的，本款不适用。

四十四. 合同价款的约定与调整

- 合同价款的方式

本合同价款采用固定总价合同方式确定。

合同价款中包括的风险范围：除非合同中另有约定，签约合同价的价格应包括施工设备、临时用水、用电、临时设施费、赶工措施费、交通安全维护设施费、技术措施费、试验费用、绿化养护费用、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金和政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用。并包括执行和完成本合同工程时所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明。

风险费用的计算方法：除行政部门规定由发包人支付的相关行政费用外，风险费用已包括在合同价款中，发包人不再承担有关风险费用，风险包括但不限于：①承包人的投标报价包含施工过程风险的报价，承包人在施工过程所需的施工风险处理费用及不可预见费用已包含在合同价款中。承包人在施工过程中造成附近建筑物、构筑物、管线、绿化及现场已完成的构件破坏，需要恢复的费用由承包人承担；②凡施工图设计中未有详细注明的做法，则按国家及广东省有关设计规范及施工验收规范进行施工，承包人在投标报价时须将此因素考虑在内；③施工用的临时运输道路及临时征地的使用；④施工过程中如需对路面开凿及修复的，发包人提供的路面开凿及修复的数量仅供参考，但承包人应保证本工程符合竣工验收标准，同时，承包人在投标时应已充分考虑相应的施工措施费用，承包人不得以施工方案变更为借口，提出增加费用的要求；⑤基坑支护及顶管施工、沉井施工等专项施工方案的设计、评审及施工验收等费用均包含于合同价款中；⑥负责因施工造成的市政设施、绿化、农用地等破损后的原状恢复费用，并满足当地各业主的验收要求。

风险范围以外合同价款调整方法：按照施工期间广州市有关工程计价文件规定和材料指导价格执行。

四十五. 法律变化引起的价格调整

发包人支付本合同工程各期进度款及报审结算时，以承包人实际或应开具的、符合最新国家税法规定的增值税发票当期税率相应调整。

四十六. 工程量的调整

发包人对本合同工程的实施范围、内容及工程量拥有最终决定权。承包人应无条件接受发包人对工程实施内容及工程量的调整，不得提出异议。因工程变更导致项目增加或减少的，无论是否存在替代方案，发包人均不承担额外补偿责任。

四十七. 支付事项

1、不支付利息。

四十八. 预付款

1、 预付款的约定及管理

（1） 预付款的约定

■按照本合同专用条款第五十条约定执行。

四十九. 绿色施工安全防护措施费

1、 安全文明施工费的内容、范围和金额

（1） 内容和范围

■ 按通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。

（2） 绿色施工安全防护措施费的总金额为          元。

2、支付申请的提交与核实

■按照通用条款的规定。

3、 费用支付

安全文明施工费的支付办法和抵扣方式：

■ 按照通用条款的规定。

五十. 进度款

本合同的工程款乙方凭发票收取,甲方以银行转账或支票方式支付，支付的时间如下：

1.合同签订后，发包人15天内向承包人支付合同暂定价（即中标价）20%预付款。

2.完成全部工程量且最终验收合格后，发包人向承包人支付合同暂定价（即中标价） 60%工程款。

3.完成结算评审工作后，发包人向承包人支付至工程结算评审价的 97 %工程款。

4.剩余结算评审价的3%作为保质金，待质保期满且工程质量符合发包人要求后支付。

承包人每次收款时，必须按国家税收法规向发包人提供合法、有效的增值税普通发票，否则发包人有权拒绝付款，不视为发包人违约，造成的损失由承包人自行承担。

（4）、承包人收款账号信息如下：

开户名：

开户行：

帐  号：

五十一. 竣工结算

1、竣工结算的程序和时限：

（1）工程竣工验收报告经发包人认可后28个日历天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。若承包人在工程竣工验收后二年内不能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，则发包人有权根据发包人现有的材料进行结算，如果有遗漏的，视为承包人自行放弃主张该部分的结算款。若出现欠薪劳资纠纷，由承包人负一切责任。

（2）发包人、承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款关于争议的约定处理。

五十二. 结算款

1、提交竣工支付申请

（1） 竣工支付期限

■按照通用条款的规定，在监理工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。

（2） 政府资金投资工程的支付期、支付办法

■按照通用条款的规定。

五十三. 质量保证金

1、质量保证金的约定与扣留

（1）质量保证金的约定：  结算评审总价的3%。

（2）质量保证金的扣留：按支付给承包人结算评审总价的3%扣留。

五十四. 最终清算款

1、提交最终清算支付申请

（1）最终清算支付申请

提交份数：  4份

提交期限：      /

（2）最终清算支付时限

■按通用条款的规定，在造价工程师签发最终清算支付证书后的14天内。

五十五. 合同争议

1、调解或认定

争议调解或认定机构：

■按照通用条款的规定。

2、仲裁或诉讼

解决争议的最终方式：

■向番禺区有管辖权的人民法院提起诉讼，守约方因处理纠纷而产生的包括但不限于诉讼费、律师费、担保费、公证费、鉴定费等由违约方承担。

五十六. 保密要求

1、提供保密信息的期限：长期。

五十七. 合同份数

1、约定提供合同文件

提供合同文本：

■按通用条款的规定，由发包人向承包人提供。

2、正副本效力

合同的份数：

正本肆份，副本贰份。

其中：发包人正本叁份；承包人正本壹份，副本贰份。

五十八. 补充条款

1、承包人应根据现场实际情况考虑切实可行的施工方案及费用，发包人一旦接受承包人的方案，发包人不再补偿因施工方案改变而引起的任何费用。施工过程中由于承包人的施工方案未考虑周全而造成的经济损失（包括调整施工方案所增加的费用）由承包人负责，情况严重时发包人可终止合同。

2、施工期间承包人应遵守并执行国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明卫生施工、环卫、环保噪音等规定，建立规章制度和防护措施。否则，因此造成的损失或被有关部门处罚，均由承包人负责。

3、项目负责人及现场管理人员要求：

承包人必须派出投标文件中列出的项目负责人及现场管理人员负责本工程施工的管理工作，承包人有特殊情况需更换项目负责人或相关管理人员，须征得发包人同意并备案。

项目负责人和安全员必须每日填写安全施工日志备查；施工单位必须提交项目施工总结；竣工验收时，提交存档。

4、安全生产措施费

承包人必须严格执行穗建筑[2003]106号文所规定的建筑工程安全生产措施。

5、文明施工要求：按穗建筑（2006）411号文、番建发（2006）41号文、穗建质[2008]937号文、穗建质[2008]1008号文执行，各文件内容之间如有矛盾，以最新文件内容执行。

6、 本合同在履行时如发生争议，承包人在协商解决过程中不得因此停止施工，否则，发包人为确保工程按时竣工，有权委托其他施工单位进行施工，发生的费用由承包人承担；情况严重时发包人有权终止合同和要求承包人先行退场，退场后再进行工程结算。

7、本工程使用的工程材料，须有产品合格证、生产许可证及出厂合格证等。

8、本工程使用的主要材料，订货前，承包人应提供生产厂家的合格证书及试验报告，主要装饰材料须提供样板并经发包人及监理单位确认，符合工程要求，方可使用。如发生货不对板，监理单位有权拒用，并由承包人承担损失。

9、本工程使用商品混凝土及商品砂浆，不得使用被有关主管部门检查不合格或通报批评的生产厂家。

10、本工程施工图纸中工程量表仅作参考，承包人要结合图纸与现场实际来综合考虑，相关风险包含在合同价中，在工程施工过程中不予增加费用。

11、项目开工前影响沿线房屋结构安全的，要做好房屋鉴定及保护工作，发生相关费用须包含在合同价中，房屋鉴定时要约当地镇街建委人员到现场见证。

12、本项目发包人所提供的沿线地下管线探测资料仅供参考，承包人应自行勘察地下管线资料，有关费用已包含在投标报价中。

13、因工程需要，经发包人同意的相关施工单位（包括但不限于：供水、供电、燃气、通讯、绿化等）可进入承包人施工范围平行施工，承包人应提供相应便利及配合，相关费用及工期须在投标报价中考虑，承包人不能据此要求另行增加费用及延长工期。

14、若承包人收到工程款后没有专款专用，或拖欠工人薪酬、或拖欠材料款、或拖欠分包单位进度款，或与第三人发生纠纷导致不能完成施工计划进度、或导致工程停工达30个日历天、或导致发包人的财产或在建工程或支付的工程进度款被采取强制措施影响工程施工的，发包人有权扣除本工程相应工程款直接支付工人薪酬或直接支付给供应本工程的机械、材料等供应商、分包单位，且发包人可视情况的进展有权经书面通知后即解除本合同；因此所造成的所有损失由承包人负责。

15、合同签订后7个日历天内承包人的项目负责人与配备的人员须到发包人处报到，否则发包人有权解除合同，并且承包人需向发包人赔偿因此而造成的一切损失。

16、承包人自进场施工起至项目竣工验收止，需保证临时道路（或通道）的畅通安全及整洁。保证沿线相关单位的行车畅通，相关费用包含在投标报价中，若承包人无法保证，则发包人可另行委托其他单位实施上述工作，相关费用从支付给承包人的工程款中扣回。

17、为了保护本合同工程无遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施，有关费用由承包人承担。施工期间的交通组织方案由承包人负责向交警部门审批，与此相关的报批及施工过程的交通维护费用，承包人在投标报价中要充分考虑，全部由承包人承担。

18、因工程施工对群众造成影响的，由承包人负责协调解决。

19、承包人在工程完工后30日内完成施工文件档案及竣工结算文件的编制工作并移交四套施工文件档案及竣工结算文件给建设单位。

20、未尽事宜，按交易文件附件等有关规定协商处理。

附件一：工程质量保修书；

附件二：安全生产和文明施工管理协议书。

附件三：廉政协议书。

- 附件一

工程质量保修书

发包人：（全称）

承包人：（全称）

为保证                在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

- 质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：承包人负责保修              图纸包含的由承包人承包施工的全部工程内容。

- 质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

2.2.1地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

2.2.2屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为5年；

2.2.3电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为2年；

2.2.4供热、供冷系统工程为 2个采暖期、供冷期；

2.2.5装饰装修工程为 2年；

2.2.6本项目：为2年。

3． 质量保修责任

3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 7 个日历天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修，由此产生的费用由承包人承担。

3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3  在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。

3.4  质量保修完成后，由发包人组织验收。

4．质量保修费用

质量保修等费用，由责任方承担。

5．质量保证金

（1）质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为工程结算总价的3%。

本工程双方约定发包人向承包人支付工程质量保修金金额为人民币　/　元（大写：　/　）。质量保修金利率为  零 。

（2）质量保修金的返还

自竣工验收合格之日起工程质量保证期满且完成保修项目并验收合格后30个日历天内，发包人向承包人无息返还质量保修金，发包人按照约定从质量保修金内扣除的保修费用不予返还。

质量保修金返还后承包人须按照约定继续承担工程质量保修责任。

6．其他

6.1  本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署， 作为本合同的附件。

6.2  本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。

发 包 人（盖章）：                       承 包 人（盖章）：

法定代表人：                            法定代表人：

联系电话：                              联系电话：

年     月     日                      年     月    日

- 附件二：

安全生产和文明施工管理协议书

发包人(甲方)：

承包人(乙方)：

第一条  为确保安全文明施工，保证工程顺利进行, 根据《中华人民共和国民法典》、《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》、《广州市建设工程文明施工管理规定》等规定，经双方协商，签订本协议书。

本协议书所涉及的工程范围:

第二条  甲乙双方均应当遵守《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)和广东省、广州市政府及其部门制定的有关建筑工程安全生产、文明施工管理办法和规定。

第三条 甲方权利和义务

1、对乙方安全文明施工进行指导、监督，督促施工单位依法履行安全文明施工管理职责，并作好现场记录。

2、督促乙方对生产中存在的安全隐患和违反文明施工规定的行为进行整改，及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的矛盾。

3、甲方发现安全隐患或违反文明施工规定的行为，有权责令乙方停工整改，直至排除安全隐患。

第四条  乙方权利和义务

1、严格执行国家和省市规定的安全生产和文明施工的相关规定。

2、建立、健全安全文明施工责任制，健全组织机构，制定安全文明施工规章制度和操作规程，落实安全文明施工专职人员。

3、制定安全事故应急救援预案，并按相关规定进行应急演练，若遇险情，及时启动。

4、保证对具备安全文明施工条件所必需资金的投入，并对因资金投入不足导致的后果承担责任。

5、根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，乙方应对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。

6、文明施工现场管理应当做到“六个100%”，即：施工现场100%围蔽，工地砂土100%覆盖，工地路面100%硬化，拆除工程100%洒水压尘，出工地车辆100%冲净车轮车身，暂不开发的场地100%绿化。

7、施工现场应当按照下列要求设置相关设施：

(1)在醒目位置设置施工铭牌，并张贴有关许可证件。施工铭牌应当明确项目名称，建设、施工、监理单位及项目负责人姓名，监督机构名称，开工、计划竣工日期和监督投诉电话等。

(2)施工作业区与办公、生活区应当分开设置，具有足够的安全距离，采取相应的隔离措施；占用、挖掘城市道路施工的，不得设置办公场地、宿舍等非必要区域和设施。

(3)施工现场四周应当设置连续、封闭的围挡。管线工程、非全封闭的城市道路等工程应当使用路拦式围挡。

(4)工地内车辆出入口应当设置洗车场地和沉淀池，配备高压冲洗水枪；不具备设置洗车设施的管线工程、非全封闭的城市道路等工程，施工单位应当采用移动式冲水设备冲洗工地车辆，并安排工人保洁。

(5)工地外立面脚手架使用钢管搭设，禁止使用竹子搭设或者钢竹混搭，脚手架杆件应当涂装规定颜色的警示漆，不应有明显锈迹，立面统一采用绿色密目式安全网围蔽。

(6)施工现场的建筑材料和设备设施，应当按照施工总平面图划定的区域存放整齐，并设置标签，不得堆放在现场围蔽以外。

(7)施工现场道路应当畅通，并设置通畅的排水设施和应急设施。

8、对有较大危险因素的作业场所和有关设施、设备要设置明显的安全警示标志。

9、安全文明施工监督检查人员进行监督检查时，乙方要主动接受检查，并积极配合，不得拒绝，阻挠和拖延，并在检查记录上签字。

10、每周至少召开一次安全文明施工会议，自查自纠安全隐患及违反文明施工管理规定因素，保证工程顺利进行。

第五条  安全文明施工措施费的计取和管理

本工程合同中标价（见协议书），其中应计取安全文明施工措施费用（见协议书）为专项费用，全部投入到施工工程的安全文明施工管理，按计量支付，总额控制，超过部分不另外支付。

第六条  发生一般(或以上)安全生产责任事故的，对本工程施工承包人纳入工程不诚信行为记录，记录有效期2年（不诚信行为记录自安监部门等相关单位的书面调查报告或行政处罚决定书发布的时间之日开始计算）

第七条  安全风险因素辨识和评估及安全交底

1、开工前，乙方应提交工程项目安全风险因素辨识和评估报告作为申请开工令的材料，该报告应根据具体项目以列表形式详细列出本项目可能的安全风险因素，并提出切实可行的安全防控措施；

2、乙方应该在项目安全风险因素辨识和评估报告的基础上，编制项目安全文明费的投入计划；

3、在开工前由甲方组织召开工程安全交底会议，参加人员包括甲方代表、甲方工程安全管理人员，乙方项目管理机构全体成员，乙方安全员、乙方施工班组长和作业人员、监理公司总监理工程师、工程安全监理工程师等；

第八条  安全预报和安全约谈

1、在施工过程中，甲方现场安全负责人、安全员应该根据工程的进度，及时进行动态跟踪，并根据现场实际情况及时进行安全预报，在每次的工程例会上，乙方现场安全负责人必须就具体工点进行安全风险分析和预报并形成会议纪要送监理工程师和甲方备案；

2、除了开工前的安全交底外，在项目实施过程中，甲方在认为必要时，有权约集乙方及监理单位有关人员进行安全约谈，范围包括并不限于乙方本部安全责任人、现场安全负责人、安全员、施工班组长及监理单位有关人员等。乙方在接到约谈通知后，应根据甲方要求安排有关人员至指定的地点参加。

第九条  事故处理

1、发生重伤或死亡或直接经济损失100万元以上的安全生产事故，乙方施工项目部负责人应立即按规定向事故所在地安监部门、行业主管部门和广州市规定的相关政府部门报告，并同时统计上报甲方代表。

2、发生生产安全事故的，事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

3、乙方由于没有尽到自身安全责任，被认定为安全生产责任事故的，应承担违约责任。

4、对违章作业、冒险进入施工禁区及损坏安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工造成伤亡事故的，应由乙方和事故责任者自己承担罚款及一切经济损失和刑事责任。

5、由于乙方原因发生安全生产事故，主管部门对甲方进行经济处罚的，乙方应承担甲方全部经济损失。

6、由于承包人违章作业或安全措施不力等原因造成人员伤亡事故的责任和因此发生的一切费用，由承包人自行承担。

7、承包人发生安全责任事故造成人员死亡的，除上述规定外，承包人还应承担违约责任，每死亡1人，承包人应向发包人支付10万元违约金。

8、承包人被相关行政主管部门要求停工整改或被行政主管部门通报批评的，承包人应承担违约责任，每停工整改或通报批评1次，承包人应向发包人支付1万元违约金。

9、承包人在承包期间若因违章作业或安全措施不力等原因，而影响周边建筑物及构筑物安全的，承包人需承担受影响建筑物及构筑物相关的鉴定及维修（或其他）费用，由此导致的工期延误由承包人承担。

第十条  开工前，乙方应向甲方提供的安全管理网络体系资料包括但不限于：

1、安全管理图;

2、人员配备情况;

3、安全员名单;

4、安全管理制度

5、项目安全风险因素列表

6、甲方要求的其他资料。

第十一条 违约责任

本协议为主合同附件，与主合同具有同等效力，违反本协议的，按违反主合同的约定执行。

第十二条  本协议一式陆份，甲乙双方签字生效，工程竣工验收后自动失效。

未尽事宜，双方协商解决。

发包人(甲 方)：

法定代表人（签章）：             日期：

授权委托代理人：

承包人(乙 方)：

法定代表人（签章）：             日期：

授权委托代理人：

- 附件三

廉 政 协 议 书

发包人：（全称）

承包人：（全称）

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本协议。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处理。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6  发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应当按照廉政建设的有关规定给 予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交 司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；

- 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门 相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同法律效力

本合同作为          施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7  合同份数

合同的份数：

正本贰份，副本伍份。其中：发包人正本 壹 份，副本贰份； 承包人正本壹 份，副本贰份，监督单位，副本壹份

发 包 人（盖章）：                      承 包 人（盖章）：

法定代表人：                            法定代表人：

联系电话：                              联系电话：

监督部门：（盖章）

年     月    日

- 第六章 投标文件模板

（投标文件模板为参考文本，投标人可根据项目的具体要求进行编制）

（项目名称）

投标文件

投标人名称：

地      址：

联  系  人：

联 系 电 话：

初步审查自评对照表

| 序号 | 初审内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
|  | 法定代表人（负责人）证明书、法定代表人授权委托书 | 第 页 |
|  | - 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织（提供有效的营业执照或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证复印件；分支机构投标的，须提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章）。 - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年财务状况报告或基本开户行出具的资信证明或提供书面声明函，格式自拟）。 - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料或提供书面声明函，格式自拟）。 - 具有履行合同所必需的技术和专业技术能力（提供书面声明函，格式自拟）； - 投标人承诺在过往三年内没有违法违规行为或违反合同约定行为（提供书面声明函，格式自拟）。 - 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”的记录名单（以招标人于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）。 - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，仅能由一家企业参与投标。 - 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目投标。 - 投标人须具备有效期内由建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。 - 投标人具有承接本工程所需的市政公用工程施工总承包资质三级或以上资质。 - 投标人拟担任本工程项目负责人的人员为：项目负责人为：市政公用工程专业二级或以上注册建造师，且在投标人单位注册（注：投标人的资质不在有效期内，资质延续手续已通过政府有关部门核准的，投标人需提供经核准延续的相关证明材料；资质延续手续未通过政府有关部门核准的，投标人需提供延续申请的相关证明材料（如“三库一平台”提交申请截图、申请回执等可以证明已经办理核准延续手续的相关证明文件），未能按要求提供相关资料的，视为资质已失效。）。 注： ①根据《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证书的通知》（建办市〔2019〕50号）规定取消一级建造师临时执业证书，注册建造师不含注册临时建造师。注册建造师的专业及等级标准按照《注册建造师执业管理办法（试行）》执行、《注册建造师执业工程规模标准（试行）》执行。 ②根据广东省住建厅《关于明确二级建造师注册执业有关问题的通知》（粤建市函〔2023〕469号），二级建造师应在考试取得执业资格的省、自治区、直辖市申请注册，二级注册建造师可随注册企业在全国范围内执业。 ③根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号），自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质证书作废。广东、北京、福建、四川等地二级建造师已实行电子证书，电子证书下载、签字等具体操作流程可查阅相关文件。根据规定二级建造师纸质证书未作废的，资格审查时不得以投标人未提供电子证书为由，认定投标人资格审查不通过。 若投标人提供的注册建造师电子证书超过使用有效期、未在个人签名处手写签名或手写签名与签名图像笔迹存在差异的，资格审查时应通过“全国建筑市场监管公共服务平台”或各省规定的查询渠道查询持证人注册建造师注册信息，注册信息与投标文件所附电子证书一致的，上述情形不影响投标人通过资格审查。评标结束后，若该投标人为中标候选人的，投标人应在招标人规定的时限内提交符合要求的电子证书复印件和持证人出具的知情承诺。投标人未按时提交或提交资料不符合上述要求的，视为放弃中标资格。 ④项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和专职安全员不为同一人。 - 投标人拟委派的专职安全员：须持有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类），或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（C3类）。 - 本项目不接受联合体投标。 | 第 页 |
|  | 投标有效期：90日 | 第 页 |
|  | 投标报价是固定价且未超过本项目招标预算（最高限价）的。 | 第 页 |
|  | 投标文件按照规定要求签署、盖章 | 第 页 |
|  | 能满足用户需求的主要参数（带“★”号条款） | 第 页 |
|  | 无文件中规定的被视为无效投标的其他条款的 | 第 页 |
|  | 未出现法律法规、规章规定属于投标无效的其他情形 | 第 页 |

- 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

（姓名），                （身份证号码）在我单位任       （职务），是我单位的法定代表人。

特此证明。

（附：身份证复印件）

投标人名称（加盖公章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年       月     日

- 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

现委托      （姓名），               （身份证号码）为我公司委托代理人，以本公司名义参加广州市番安商务服务有限公司摩托车考场场地升级改造工程的投标活动。委托代理人在开标、评标、合同谈判等招投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认。

委托代理人无转委托权。特此委托。

（附：身份证复印件）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年       月     日

- 营业执照（副本）

- 书面声明函

书面声明函

致广州市番安商务服务有限公司：

我公司作为贵公司广州市番安商务服务有限公司摩托车考场场地升级改造工程的投标人/单位，愿作如下声明：

- 我司具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织（提供有效的营业执照或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证复印件；分支机构投标的，须提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章）。

- 我司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 我司有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 我司具有履行合同所必需的技术和专业技术能力。

- 我司承诺在过往三年内没有违法违规行为或违反合同约定行为。

- 我司未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”的记录名单（以招标人于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）。

- 不同投标人之间单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不同时参加本采购项目投标，仅能由一家企业参与投标。

- 本公司（企业）及附属机构，非为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 我司具备有效期内由建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

- 我司具有承接本工程所需的市政公用工程施工总承包资质三级或以上资质。

- 我司拟担任本工程项目负责人的人员为：项目负责人为：市政公用工程专业二级或以上注册建造师，且在投标人单位注册（注：投标人的资质不在有效期内，资质延续手续已通过政府有关部门核准的，投标人需提供经核准延续的相关证明材料；资质延续手续未通过政府有关部门核准的，投标人需提供延续申请的相关证明材料（如“三库一平台”提交申请截图、申请回执等可以证明已经办理核准延续手续的相关证明文件），未能按要求提供相关资料的，视为资质已失效。）。

注：

①根据《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证书的通知》（建办市〔2019〕50号）规定取消一级建造师临时执业证书，注册建造师不含注册临时建造师。注册建造师的专业及等级标准按照《注册建造师执业管理办法（试行）》执行、《注册建造师执业工程规模标准（试行）》执行。

②根据广东省住建厅《关于明确二级建造师注册执业有关问题的通知》（粤建市函〔2023〕469号），二级建造师应在考试取得执业资格的省、自治区、直辖市申请注册，二级注册建造师可随注册企业在全国范围内执业。

③根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号），自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质证书作废。广东、北京、福建、四川等地二级建造师已实行电子证书，电子证书下载、签字等具体操作流程可查阅相关文件。根据规定二级建造师纸质证书未作废的，资格审查时不得以投标人未提供电子证书为由，认定投标人资格审查不通过。

若投标人提供的注册建造师电子证书超过使用有效期、未在个人签名处手写签名或手写签名与签名图像笔迹存在差异的，资格审查时应通过“全国建筑市场监管公共服务平台”或各省规定的查询渠道查询持证人注册建造师注册信息，注册信息与投标文件所附电子证书一致的，上述情形不影响投标人通过资格审查。评标结束后，若该投标人为中标候选人的，投标人应在招标人规定的时限内提交符合要求的电子证书复印件和持证人出具的知情承诺。投标人未按时提交或提交资料不符合上述要求的，视为放弃中标资格。

④项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和专职安全员不为同一人。

- 我司拟委派的专职安全员：须持有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类），或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（C3类）。

- 我司非联合体投标。

- 本次投标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

- 特此声明！

投标人名称（加盖公章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年       月     日

附件1：投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”的记录名单（以招标人于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）。

（1）“失信被执行人”网页截图

(https://zxgk.court.gov.cn/shixin/)

（2）“重大税收违法失信主体”网页截图

(https://www.creditchina.gov.cn/zhuanxiangchaxun/zhongdashuishouweifaanjian/)

（3）“政府采购严重违法失信行为”网页截图

(https://www.creditchina.gov.cn/zhuanxiangchaxun/zhengfucaigouyanzhongweifashixinmingdan/)

附件2：投标人须具备有效期内由建设行政主管部门颁发的安全生产许可证

附件3：投标人具有承接本工程所需的市政公用工程施工总承包资质三级或以上资质。

- 附件4：投标人拟担任本工程项目负责人的人员为：           项目负责人为：            市政公用工程专业二级或以上注册建造师，且在投标人单位注册（注：投标人的资质不在有效期内，资质延续手续已通过政府有关部门核准的，投标人需提供经核准延续的相关证明材料；资质延续手续未通过政府有关部门核准的，投标人需提供延续申请的相关证明材料（如“三库一平台”提交申请截图、申请回执等可以证明已经办理核准延续手续的相关证明文件），未能按要求提供相关资料的，视为资质已失效。）。

注：

①根据《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证书的通知》（建办市〔2019〕50号）规定取消一级建造师临时执业证书，注册建造师不含注册临时建造师。注册建造师的专业及等级标准按照《注册建造师执业管理办法（试行）》执行、《注册建造师执业工程规模标准（试行）》执行。

②根据广东省住建厅《关于明确二级建造师注册执业有关问题的通知》（粤建市函〔2023〕469号），二级建造师应在考试取得执业资格的省、自治区、直辖市申请注册，二级注册建造师可随注册企业在全国范围内执业。

③根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号），自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质证书作废。广东、北京、福建、四川等地二级建造师已实行电子证书，电子证书下载、签字等具体操作流程可查阅相关文件。根据规定二级建造师纸质证书未作废的，资格审查时不得以投标人未提供电子证书为由，认定投标人资格审查不通过。

若投标人提供的注册建造师电子证书超过使用有效期、未在个人签名处手写签名或手写签名与签名图像笔迹存在差异的，资格审查时应通过“全国建筑市场监管公共服务平台”或各省规定的查询渠道查询持证人注册建造师注册信息，注册信息与投标文件所附电子证书一致的，上述情形不影响投标人通过资格审查。评标结束后，若该投标人为中标候选人的，投标人应在招标人规定的时限内提交符合要求的电子证书复印件和持证人出具的知情承诺。投标人未按时提交或提交资料不符合上述要求的，视为放弃中标资格。

④项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和专职安全员不为同一人。

- 附件5：投标人拟委派的专职安全员：须持有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类），或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（C3类）。

- 投标函

投标函

致：广州市番安商务服务有限公司

根据贵方招标的项目名称：广州市番安商务服务有限公司摩托车考场场地升级改造工程的招标文件要求，签字代表                （全名及职衔）经正式授权并以投标人                （投标人名称、地址）的名义投标，并提交投标文件。

在此，我方声明如下：

- 我方同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

- 我方同意投标有效期为投标截止日起90天。如果我方中标，投标有效期延长至合同验收之日。

- 我方已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

- 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

- 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

- 完全理解招标人拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

- 如果我方未对招标文件要求作实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

（注：本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标）

投标人名称（加盖公章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年       月     日

- 报价表

报价表

| 招标内容 | 供货期限 | 投标总报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 广州市番安商务服务有限公司摩托车考场场地升级改造工程 | 自合同签订之日起30个日历天内完成施工及验收全部工作 |  |

- 备注：1、招标预算（最高限价）：本项目招标预算（最高限价）714,195.45元（大写人民币柒拾壹万肆仟壹佰玖拾伍元肆角伍分），其中绿色施工安全防护措施费19784.16元。

2、按照招标文件及合同约定的范围和招标人批复的施工图进行施工，包工、包材料、包设备、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包招标范围内工程竣工验收通过、包结算，包缺陷责任期内的保修等。完成并配合招标人办理相关部门结（决）算、审计等工作。

3、招标控制价：投标总价超过最高投标限价的投标文件将被拒绝。

投标人名称（加盖公章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年       月     日

- 分项报价表

（投标人需根据工程量清单的内容提供详细的工程量清单分项报价）

注：1.所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算；

投标人名称（加盖公章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年       月     日

- ★实质性要求响应表

★实质性要求响应表

| 序号 | 招标文件条款 | 投标响应详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离说明 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人必须将对招标文件用户需求中有关“★”号的实质性要求进行响应，响应详细内容和页码填写此表。

备注：1、招标文件用户需求中标有“★”的指标均被视为实质性响应指标，投标人如有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

2、如竞争性磋商文件用户需求书上无标有“★”实质性响应指标的，请在表格上填写“无”。

投标人名称（加盖公章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年       月     日

- 用户需求响应表

用户需求响应表

| 序号 | 商务要求招标内容 | 投标人响应详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离说明 | 投标文件 响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：本表根据招标文件用户需求书的“商务部分”，除带“★”和“▲”条款之外，投标人须逐条详细响应并作出标注“正偏离/负偏离/无偏离”，“正/负偏离”的请在偏离说明栏目中具体说明及填写页码。

- 工程方案（如有）

工程方案（如有）

（自拟）

- 投标人认为需要提供的其它说明和资料

投标人认为需要提供的其它说明和资料

（自拟）